# TeamFS 科研实验输入追溯目标与分工

最终完成体

完成一个基于 Rust + fuse-rs 的科研实验文件输入追溯系统，在 Linux 或 WSL2 中使用。一次运行可固定输入版本、记录实际访问、关联结果，并能验证、取回和重放旧输入。

输入目录：程序在固定的只读输入目录中运行，结果写到挂载点外。范围为单机单用户的挂载内文件输入，外部依赖、网络和随机性不保证完整采集。

管理命令：通过 experiment 命令运行、查看、验证、比较和重放实验，结合恢复与独立备份保留输入。现有快照、分块存储和诊断作为基础。

展示页面：只读展示真实实验报告、输入与输出版本、差异和异常状态；与原有操作监控共同使用，明确区分教学模拟和真实数据。

五名成员本轮目标

| 成员 | 本轮应达到的状态 |
| --- | --- |
| 成员 2 | 保证访问记录和进程归属准确，牵头接口联调、基础兼容性与全套回归。 |
| 成员 3 | 保留固定输入版本和已采集证据，清楚区分成功保存、取消、中断以及无法恢复的状态。 |
| 成员 4 | 用实际分析流程证明需求，关联输入和输出版本，并通过报告比较及重放查证实验结果。 |
| 成员 5 | 量化原生目录、普通 TeamFS 和实验模式的成本，解释追溯的代价并提出有数据支持的优化。 |
| 成员 6 | 展示真实报告与差异，统一启动入口，整合验收材料、GitHub 发布及答辩展示。 |

交付与整体完成标准

交付内容：源码和可运行程序、科研案例及数据说明、启动与演示脚本、真实报告页面、README、验收和开销评估、分工材料及答辩 PPT。

演示流程：准备输入 → 运行并记录 → 修改同名数据或参数 → 结果变化 → 按旧报告重放 → 对照输入与结果 SHA256 → 查看报告和真实状态。

完成判定：同环境确定性案例重放结果一致；支持范围验收通过，性能代价和追溯范围讲清楚；另一位成员能独立复现，GitHub 提交与验收凭证一致。

# TeamFS 五人分工与验收标准

本表仅安排成员 2 至成员 6，不含组长。以当前 0.8 实现为基础，先复核、测试和讲解已有模块，再完成新增功能及必要修正；接口联调、整体验收、发布和展示收尾并入五人的职责。均使用独立测试挂载。

| 成员 | 负责方向 | 现阶段具体工作 | 必须交付的成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 2 | FUSE 访问记录与进程归属 | 复核 FUSE 回调、进程归属、访问分类、路径与错误记录；负责基础兼容性、接口联调和整体验收脚本，协调各模块回归。 | 访问记录流程说明、归属与边界测试、兼容性结果、架构调用图、完整回归记录。 |
| 验收 标准 | 1. 访问分类：正文读取、仅打开、属性查询和目录查询分别记录；未读取的备用文件不列为正文输入，空文件也能正确识别。 2. 归属与完整性：普通子进程访问纳入本实验，其他进程访问同一快照不混入；超过日志窗口的重复读取次数和字节数仍准确。 3. 路径与校验：中文、非 UTF-8 名称、二进制和局部读取记录正确；SHA256 标识完整文件版本，不把返回字节都宣称为算法使用。 4. 边界与错误：缺失输入记录 errno；未固定输入和越界软链接有明确提示，不能被认证为已固定输入；离开进程组的情况注明范围。 5. 联调与回归：能讲清应用、VFS、FUSE、Rust 与 SQLite 的调用关系；最终提交运行 scripts/check.sh 退出码为 0，基础操作及 Git、Vim、rsync 支持场景通过，未支持与跳过项单列。 验收凭证：真实请求与报告对照、分类与子进程测试、2500 次读取记录、调用图、完整验收输出及必要修正。 |  |  |
| 成员 3 | 输入版本留存与中断恢复 | 复核快照、分块存储、事务和备份；新增采集摘要的中途持久保存；完善中断恢复和失败状态，保证旧版本不被当前修改影响。 | 存储与保存时序图、采集中途保存实现、故障验收报告、输入与报告迁移说明。 |
| 验收 标准 | 1. 输入固定：实验开始成功后，修改、截断或删除当前文件不改变已固定内容；输入只读，普通快照删除不能误删实验版本。 2. 事务失败：输入版本创建或保存失败时，不释放命令执行门，不留下半份快照；旧提交完整，恢复存储后能明确重试。 3. 中途留证：长实验先形成已保存的采集摘要，再强制结束 daemon；重启后保留固定输入及最后摘要，未知部分明确标记不完整。 4. 状态与恢复：成功、程序失败、取消、运行器中断和 daemon 崩溃有正确状态；不补造退出码或丢失的读取记录，不把中断当作完整实验。 5. 迁移与留存：报告和独立备份迁移后输入 SHA256 一致；损坏数据及已有导入目标不被覆盖；memory 模式明确说明输入不会跨重启保留。 验收凭证：快照与恢复 SHA256、事务失败与重试日志、中途保存文件、崩溃前后对照、备份校验与导入记录。 |  |  |
| 成员 4 | 科研案例与输入输出证据 | 选择公开数据和多步骤分析流程；新增指定输出摘要、轻量环境信息及报告比较；编写端到端演示和复现说明，组织其他成员独立复现。 | 案例数据与程序、数据来源说明、输出摘要与比较功能、完整演示脚本、独立复现记录。 |
| 验收 标准 | 1. 案例可信：注明数据来源、规模和处理流程；包含数据、配置或辅助输入及未使用文件，人工核对实际依赖。合成数据须明确标注。 2. 证据关联：通用报告包含输入与指定输出的路径、SHA256、命令、退出状态和轻量环境摘要；不把环境摘要当作完整环境归档。 3. 报告比较：正确列出输入和输出的新增、删除与内容变化；PID、运行时间和实验名称变化不误判为文件正文变化。 4. 结果验证：修改同名数据或参数后结果确有变化；使用旧输入重放确定性案例，同环境输出逐字节及 SHA256 一致。 5. 独立复现：另一名成员在新环境按说明构建，完成案例、报告查看、输入验证与旧版本重放；连续演示同名输入变化及结果对照，成功与失败均留证，讲清追溯范围。 验收凭证：数据来源与规模、案例代码、输入输出清单、报告比较、重放 SHA256、完整演示与新环境复现记录。 |  |  |
| 成员 5 | 追溯开销与性能评估 | 设计同一工作负载的三组对照；测量准备、运行、校验及报告耗时，内存和存储占用；分析分块与采集成本，提出并验证优化。 | 可复现评估脚本、原始样本、性能图表、成本分析与优化前后记录。 |
| 验收 标准 | 1. 公平对照：同一机器、数据和程序比较原生 Linux 目录、普通 TeamFS 与实验模式；每组至少 3 次，保存样本及中位数。 2. 分阶段计时：分别记录输入准备、程序运行、内容校验和报告导出，总耗时口径清楚；嵌套保存耗时不能重复相加。 3. 资源记录：说明实验进程和 daemon 的内存口径，记录数据库、WAL 与报告占用；内容插入字节不称为设备物理写入量。 4. 条件可复现：注明提交号、构建、缓存及日志设置，覆盖小文件、多文件和较大输入；debug 与 release 分开，不清缓存不能称严格冷读。 5. 结论有依据：优化有前后样本且回归通过；如追溯更慢则如实说明代价，不预设快于原生目录，不外推到未测的生产规模。 验收凭证：机器与构建信息、命令和原始 JSON 或 CSV、阶段耗时与资源统计、对照图表、优化及回归记录。 |  |  |
| 成员 6 | 实验报告页面与展示体验 | 新增真实实验列表、详情和差异页面；复核只读监控与异常提示；统一启动入口和版本，汇总五人证据，整理 GitHub 发布及答辩 PPT。 | 真实报告页面、界面验收与录屏、统一运行说明、版本发布与 CI 记录、整合后的答辩 PPT。 |
| 验收 标准 | 1. 数据真实：列表与详情来自实际报告，显示实验名称、状态、命令、退出结果及输入输出；成功、失败和取消不混为同一状态。 2. 输入分类：正文、仅打开和元数据访问有清楚区分；中文与特殊名称显示不混淆，未固定输入、越界链接和不完整采集有提示。 3. 差异对应：两次报告的输入输出变化与成员 4 的比较结果一致；能展示同名输入改变，以及旧版本重放后的结果一致性。 4. 异常与只读：缺失或损坏报告、断线及重挂载有明确状态，旧数据显示采样时间；页面查看不修改文件、不触发同步或实验运行。 5. 发布与展示：另一名成员按说明启动页面并查看案例；页面、README、GitHub 提交号与验收版本一致，保存 CI 结果；PPT 使用成员 4 的案例及成员 5 的实测数据，讲清需求、方案、结果与边界。 验收凭证：真实报告与界面对照、差异及异常录屏、只读验收、运行说明、提交号与 CI 链接、演示录屏和 PPT。 |  |  |